Министерство общего и профессионального образования

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
образовательное учреждение

Ростовской области

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
профессионального модуля
ПМ. 04 «Обеспечение проектной деятельности»

программы подготовки специалистов среднего звена
для специальности

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»
(базовая подготовка)

г. Ростов-на-Дону

2020г.

| РАССМОТРЕНО На заседании цикловой комиссии «Экономика и управление» Протокол № 1 от 31 августа 2020 года Председатель ЦК _________ О.О. Шумина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ И.В.Подцатова «31» августа 2020 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом - Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 803 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего   профессионального   образования   по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33713).

Частично вариативный профессиональный модуль ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) утверждена на метод совете протокол № 1 от 31.08.2020 г.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж информатики и связи»

Разработчики:

МДК 04.01 – Езепчук А.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»

МДК 04.02 – Шемякина Н.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»

Рецензенты:

Ахтырец Г.П., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»

Филиппенко М.Ю., генеральный директор ООО «Фаст Репортс»

# СОДЕРЖАНИЕ

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	15

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	19

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» базового уровня подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение проектной деятельности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» предназначена для студентов 4 курса очной формы обучения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- обеспечения содержания проектных операций;

- определения сроков и стоимости проектных операций;

- определения качества проектных операций;

- определения ресурсов проектных операций;

- определение рисков проектных операций;

- определения экономической эффективности информационных проектов

различными методами.

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта;

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

- работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять изменения стоимости операций;

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

- документировать результаты оценки качества;

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

- определять комплектность поставок ресурсов;

- определять и анализировать риски проектных операций;

- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;

- производить расчет совокупной стоимости владения информационными системами (ТСО);

- производить расчет экономической эффективности при переходе от ручной технологии к машинной;

- производить расчет экономической эффективности с использованием методов дисконтирования.

знать:

- правила постановки целей и задач проекта;

- основы планирования;

- активы организационного процесса;

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

- процедуры верификации и приемки результатов проекта;

- теорию и модели жизненного цикла проекта;

- классификацию проектов;

- этапы проекта;

- внешние факторы своей деятельности;

- список контрольных событий проекта;

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;

- расписание проекта;

- стандарты качества проектных операций;

- критерии приемки проектных операций;

- стандарты документирования оценки качества;

- список процедур контроля качества;

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

- схемы поощрения и взыскания;

- дерево проектных операций;

- спецификации, технические требования к ресурсам;

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

- классификацию проектных рисков;

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;

- методы сбора информации о рисках проекта;

- методы снижения рисков;

- методы расчета показателей эффективности информационных проектов;

- основные направления совершенствования управления и производственно-хозяйственной деятельности организации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»

Объём образовательной программы учебной дисциплины – 507 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 507 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 341 час;

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов;

учебной практики – 72 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение проектной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Обеспечивать содержание проектных операций. |
| ПК 4.2. | Определять сроки и стоимость проектных операций |
| ПК 4.3. | Определять качество проектных операций. |
| ПК 4.4. | Определять ресурсы проектных операций. |
| ПК 4.5. | Определять риски проектных операций. |
| OK 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание Профессионального МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Курсовой проект (работа), часов | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. | МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности | 459 | 308 | 146 | 25 | 151 | 72 | - |
| ПК 4.2. | МДК 04.02 Определение экономической эффективности информационных проектов | 48 | 33 | 16 | - | 15 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 579 | 341 | 162 | 25 | 166 | 72 | - |

3.2. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности |  |  |  | 459 |  |
| Раздел 1. Обеспечение содержания проектных решений |  |  |  | 88 |  |
| Тема 1.1 IT-проект | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Понятия «проект», «IT-проект». Отличительные особенности IT-проекта. |  |  | 1 |
|  | 2 | Объекты и субъекты управления. Результат и продукт проекта. |  |  | 2 |
|  | 3 | Правила постановки целей и задач проекта. Критерии успешности |  |  | 2 |
|  | 4 | Жизненный цикл IT-проекта. Организационная структура проекта |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Выбор проекта. Определение цели и задач проекта |  |  |  |
| Тема 1.2 Теория и модели жизненного цикла проекта | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Модель жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 1528-2005 Системная инженерия. |  |  | 2 |
|  | 2 | Процессы жизненного цикла систем. Этапы модели ЖЦ ИТ: планирование, проектирование, разработка и внедрение, эксплуатация, поддержка, утилизация, обновление. |  |  | 2 |
|  | 3 | Цели этапов жизненного цикла ИС. Шаблон адаптации модели ЖЦ ИС |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Проектирование построения модели ЖЦ ИС |  |  |  |
| Тема 1.3 Дерево проектных операций | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Организационные структуры управления проектом. Группы процессов и области знаний управления проектом |  |  | 2 |
|  | 2 | Активы организационного процесса и факторы внешней среды предприятия. Матрица задач жизненного цикла ИС |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Составление таблицы состава операций в рамках ответственности процесса проектного управления |  |  |  |
| Тема 1.4 Инициация проекта | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Адаптация ЖЦ проекта в интересах организации. Шаблон адаптации модели жизненного цикла ИС |  |  | 2 |
|  | 2 | Технико-экономическое обоснование. Цель проекта. |  |  | 2 |
|  | 3 | Устав проекта. Требования к уставу проекта. |  |  | 2 |
|  | 4 | Шаблон проекта. Анализ участников проекта |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1,2 | Разработка технико-экономического обоснования |  |  |  |
|  | 3 | Формирование цели проекта |  |  |  |
|  | 4, 5 | Разработка устава проекта, используя шаблон |  |  |  |
| Тема 1.5 Формирование требований проекта | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Шаблон протокола интервью. |  |  | 2 |
|  | 2 | Схема и рекомендации по проведению интервью |  |  | 2 |
|  | 3 | Схема классификации проектов: географическое положение, промышленный сектор, фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Организация и проведения результативного интервью в соответствии с шаблоном |  |  |  |
|  | 2 | Формирование цели проекта |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. |  |  |  | 30 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Изучить примеры соотношения ЖЦ ИС и ЖЦ проекта. - Изучить стандарт управления проектами (American National Standard, ANSI/PMI 99-001-2008), Руководство к своду знаний по управлению проектами. - Стандарт ANCIMIPMBOKGuide 4thEdition, 2008 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Системная Инженерия. - Процессы жизненного цикла системы. - Изучить шаблон проекта. - Разработать устав проекта. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация проектных решений |  |  |  | 346 |  |
| Тема 2.1 Планы управления проектом | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Вспомогательные планы, базовая линия проекта. |  |  | 1 |
|  | 2 | Анализ проектной командой в отношении содержания, объема и сроков проекта. |  |  | 1 |
|  | 3 | Формирование иерархической структуры проекта (ИСР). |  |  | 1 |
|  | 4 | Критические факторы успеха. |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Выбор технологии проектирования ИС |  |  |  |
|  | 2,3 | Определение содержания проекта |  |  |  |
|  | 4,5 | Построение ИСР |  |  |  |
| Тема 2.2 Формирование списка работ (операций) проекта | Содержание учебного материала |  |  | 14 |  |
|  | 1 | Исходная информация для определения списка работ |  |  | 2 |
|  | 2 | Инструменты и методы для определения списка работ |  |  | 2 |
|  | 3 | Список контрольных событий проекта. |  |  | 2 |
|  | 4 | Список операций проекта |  |  | 2 |
|  | 5,6 | Сетевые диаграммы расписания проекта. |  |  | 2 |
|  | 7 | Последовательность выполнения проектных работ |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Определение логической последовательности выполнения работ |  |  |  |
|  | 2,3 | Составление сетевой диаграммы расписания работ (Российская методика) |  |  |  |
|  | 4,5 | Составление сетевой диаграммы расписания работ (Американская методика) |  |  |  |
| Тема 2.3 Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Параметры для оценки человеческих ресурсов. Схемы поощрения и взыскания. Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта. |  |  | 2 |
|  | 2 | Технические требования к ресурсам. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. |  |  | 2 |
|  | 3 | Исходная информация процесса определения длительности операций. |  |  | 2 |
|  | 4 | Результаты оценки длительности операций. Матрица ответственности. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Определение стоимости ресурсов и сроков выбранного проекта |  |  |  |
|  | 2 | Определение длительности операций на основе статистических данных |  |  |  |
|  | 3 | Построение матрицы ответственности |  |  |  |
| Тема 2.4 Концептуальная оценка стоимости проекта | Содержание учебного материала |  |  | 14 |  |
|  | 1, 2 | Стоимостная оценка проекта. |  |  | 2 |
|  | 3 | Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка. |  |  | 2 |
|  | 4, 5 | Шаблон сметы проекта. |  |  | 2 |
|  | 6, 7 | Разработка базового плана по стоимости проекта |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Формирование сметы |  |  |  |
|  | 2 | Разработка базового плана по стоимости проекта |  |  |  |
|  | 3 | Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности |  |  |  |
| Тема 2.5 Разработка расписания проекта | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Исходные данные для разработки расписания. |  |  | 2 |
|  | 2 | Инструменты и методы разработки расписания |  |  | 2 |
|  | 3 | Результаты разработки расписания. |  |  | 2 |
|  | 4 | Технология разработки расписания |  |  | 2 |
|  | 5, 6 | Шаблон последовательного формирования расписания проекта |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Формирование расписания проекта |  |  |  |
| Тема 2.6 Управление расписанием | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Организация управления расписанием проекта. |  |  | 1 |
|  | 2 | Шаблон формы отчета о прогрессе проекта |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Использование шаблона последовательного формирования расписания |  |  |  |
|  | 2 | Осуществление подготовки отчета об использовании операции по шаблону |  |  |  |
| Тема 2.7 Управление качеством в проекте | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта. |  |  | 2 |
|  | 2 | Регламент по управлению качеством в проекте: мероприятия и сроки исполнения. |  |  | 2 |
|  | 3 | Состав проектной документации |  |  | 2 |
|  | 4 | Процедура документирования: стандарты документирования оценки качества |  |  | 2 |
|  | 5 | Процедура согласований документов проекта. |  |  | 2 |
|  | 6 | Процедура утверждения документов. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Документирование оценки качества проекта |  |  |  |
| Тема 2.8 Организация управления качеством | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Контрольные списки проверки качества: критерии приемки проектных решений. |  |  | 1 |
|  | 2 | Стандарты качества проектных решений. |  |  | 1 |
|  | 3 | Корректирующие действия по контрою качества проектных операций. |  |  | 1 |
|  | 4 | Шаблон регистрации |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 16 |  |
|  | 1 | Анализ процессов управления качеством |  |  |  |
|  | 2 | Составление таблицы определения списка процедур для управления качеством |  |  |  |
|  | 3, 4 | Графическое изображение процедуры разработки контрольных списков качества |  |  |  |
|  | 5, 6 | Документирование результатов оценки качества проекта |  |  |  |
|  | 7, 8 | Выполнение корректирующих действий по результатам оценки качества выполнения проекта |  |  |  |
| Тема 2.9 Организация управления рисками | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |
|  | 1 | Основные понятие управления рисками. |  |  | 1 |
|  | 2 | Классификация проектных рисков |  |  | 1 |
|  | 3 | Уровни вероятности возникновения рисков. |  |  | 1 |
|  | 4 | Методы сбора информации о рисках проекта: мозговой штурм, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, опросы экспертов. |  |  | 1 |
|  | 5, 6 | Методы отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-следственных связей, блок-схемы процессов. |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1, 2 | Определение рисков |  |  |  |
|  | 3-5 | Выполнение процедуры управления рисками в рамках выполняемого проекта |  |  |  |
| Тема 2.10 Шаблоны и формы управления рисками | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Шаблон реестра рисков. |  |  | 2 |
|  | 2 | Стандарт управления рисками ISO 15288 |  |  |  |
|  | 3 | Шаблон плана реагирования на риски |  |  | 2 |
|  | 4 | Методы снижения рисков |  |  | 2 |
|  | 5 | Форма регистрации риска |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Заполнение реестра рисков |  |  |  |
| Тема 2.11 Инструментальные средства управления проектами | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Управление проектами в Microsoft Project |  | 12 |  |
|  | 2 | Управление проектами в LibrePoject |  | 14 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 Примерная тематика домашних заданий - Анализ планов управления проектом - Составить сетевую диаграмму расписания проекта. - Подобрать данные для разработки расписания. - Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности - Определение изменения стоимости проектных операций в рамках своей деятельности - Изучить требования нормативной документации системы менеджмента качества (ISO 9000) и системы управления проектами (РМВОК) - Изучить шаблоны реестра рисков и плана реагирования на риски - Оформить форму регистрации риска. - Изучить стандарт управления рисками ISO 15288 Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам: - Основные цели и задачи построения архитектуры организации. - Основные диаграммные техники структурного и объектно-ориентированного подходов. - Специфика языка ARIS. - Основная идея метода Захмана. - Основные этапы построения архитектуры организации. - Особенности языка BPML. - Основные этапы метода планирования архитектуры ЕАР. |  |  |  | 121 |  |
| - Основные методы сбора информации. - Отчет по диагностике ИС. - Техническое задание на систему. - Подходы к управлению ИТ. - Виды ИТ-аудита и его цели. - Стратегический ИТ-аудит. - Реестр действующей ИС. - Определение миссий и целей организации. - Стратегия развития ИС. - Анализ ИС. Исходные данные. Сбор данных. - Матрица направлений развития ИС. - Портфель проектов. - Регистр ожидаемых результатов. - Стратегический комитет по ИТ. - Роль службы ИТ. - Задачи службы ИТ. - Базовая модель организационной структуры ИТ. - Базовая модель взаимодействия СИТ с компанией. - Элементы организационной структуры СИТ. - Стратегический комитет по ИТ. Положение о СИТ. - Процедура формирования ИТ-бюджета. - Проектный офис. - ИТ-аутсорсинг. - Матрица аутсорсинга. - ИТ-консалтинг. - Стадии консалтингового процесса. - Консалтинговый проект. - Основные модели ценообразования, применяемые в договорах на оказание консалтинговых услуг в области ИТ. - Системы класса MRP, MRPII и ERP. CRM-системы. |  |  |  |  |  |
| МДК 04.02 Определение экономической эффективности информационных проектов |  |  |  | 48 |  |
| Введение |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 1 Методологические основы определения экономической эффективности информационных проектов |  |  |  | 28 |  |
| Тема 1.1 Методы расчета показателей эффективности информационных проектов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Методы оценки эффективности информационных проектов в зависимости от типа системы, отраслевых особенностей и условий, уровня менеджмента конкретной организации. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 2 |  |
|  | Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. Определение метода оценки эффективности информационных проектов в соответствие с темой ВКР. |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Сущность стандартной методики расчета показателей экономической эффективности: определение суммы годовой экономии от сокращения ручного труда по обработке информации; коэффициента экономической эффективности капитальных вложений; срока окупаемости капитальных вложений |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 2 |  |
|  | 1 |  | Расчет экономической эффективности при переходе от ручной технологии к машинной |  |  |
|  | 2 |  | Расчет коэффициента экономической эффективности капитальных вложений и срока окупаемости капитальных вложений |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 4 |  |
|  | Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. Подготовка к практическим занятиям. |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Оценка совокупной стоимости владения информационными системами | Содержание учебного материала |  |  | 2 2 |  |
|  | 1 | Сущность метода оценки совокупной стоимости владения информационными системами (Total Cost of Ownership, ТСО). Общая (совокупная) стоимость владения информационными технологиями как качественная ключевая характеристика, отображающая экономические аспекты состояния ИТ в компании и показывающая эффективность их работы. |  |  | 2 |
|  | 2 | Классификация затрат при использовании модели ТСО. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Расчет совокупной стоимости владения информационными системами (ТСО) |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 4 |  |
|  | Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. Подготовка к практическому заданию. |  |  |  |  |
| Раздел 2. Практические основы определения экономической эффективности информационных проектов |  |  |  | 16 |  |
| Тема 2.1 Определение экономической эффективности информационных проектов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Апробация методики определения экономической эффективности информационных проектов в контексте тематики ВКР |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 2 |  |
|  | 1 | Расчет абсолютной и сравнительной экономической эффективности инвестиций |  |  |  |
|  | 2 | Расчет экономической эффективности с использованием методов дисконтирования |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 3 |  |
|  | Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой и справочной литературой, с Интернет-ресурсами. Подготовка к практическим занятиям |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Основные направления совершенствования управления и производственно-хозяйственной деятельности организации | Содержание учебного материала |  |  | 3 |  |
|  | Определение получаемого технического, экономического, социального эффекта. Основные направления совершенствования управления. Основные направления совершенствования производственно-хозяйственной деятельности объекта. Основные факторы социально-экономической эффективности. |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 2 |  |
|  | Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального задания по формированию направлений совершенствования управления и производственно-хозяйственной деятельности организации в соответствие с тематикой ВКР |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1 Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности по направлению в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы (Web-сайт, электронный учебник, мультимедийная презентация архитектурных проектов; элементы фирменного стиля; дизайн полиграфической продукции; рекламная и учебная видеопродукция, мультимедийная презентация подразделения, разработка рекламного видеоролика, интернет-тесты). Описание деятельности в рамках проекта. 2 Определение цели деятельности в соответствии с целью проекта. 3 Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта. 4 Определение ресурсных потребностей проекта. 5 Определение ресурсных потребностей проекта. 6 Определение стоимости проекта. 7 Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата проектных операций. 8 Определение и анализ рисков проекта, предложенного руководителем. 9 Выбор и применение метода сбора информации о рисках проекта. 10 Документирование результатов оценки качества по шаблону. 11 Оформление результатов в форме регистрации рисков. 12 Выбрать и применить метод снижения рисков по проекту. |  |  |  | 72 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  | 25 |  |
| Примерная тематика курсового проекта - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «АИС Розничная торговля». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению сайта компании по продаже детской одежды. - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «АИС Библиотека». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы управления процессом планирования бюджета предприятия. - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению сайта компании «АримСофтПрод». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы для комитета по сельскому хозяйству. - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «Контроль и выполнение нагрузки преподавателей в учебном заведении». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «Автоматизация системы управления персоналом и открытыми вакансиями для ООО "КитФинанс"». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «АРМ техника-программиста». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «Документооборот компании ООО "ДелоС"». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «Учет заказов фирмы "СтройМастер"». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «Учет расходов фирмы "ЕвроДент"». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «Учет кадров в ЗАО "Мебель"». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «АИС по повышению эффективности деятельности государственных инженеров-инспекторов государственной инспекции Гостехнадзора области по оказанию государственных услуг». - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы «АИС по созданию новых программных продуктов компании СофтИмпект». |  |  |  |  |  |
| - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению сайта компании по продаже мебели. - Создание план–проекта средствами Libre Office по разработке, внедрению и сопровождению сайта компании по разработке информационных систем для образовательных учреждений. - Создание план–проекта средствами Libre Office на проведение международной конференции посвященной новым технологиям в промышленности. - Создание план–проекта средствами Libre Office на проведение международной выставки посвященной народным ремеслам. - Создание план–проекта средствами Libre Office на строительство гаража. - Создание план–проекта средствами Libre Office на запуск гипермаркета «Виватум» - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку, внедрение и сопровождение интернет-магазина. - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку автоматизированной системы учета детей, их портфолио в начальной школе. - Создание план–проекта средствами Libre Office на открытие компьютерного клуба «Геймер». - Создание план–проекта средствами Libre Office на открытие курсов по компьютерной грамотности для пенсионеров в НО «Учимся Вместе». - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку мобильного приложения по продажам ненужных вещей «ВешаВещь». - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку приложения для карманных компьютеров «Расписание автобусов» - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку программного продукта по автоматическому учету семейного бюджета. - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку программного продукта по автоматическому учету личных денежных средств. - Создание план–проекта средствами Libre Office на разработку базы данных по комплектующим материалам для персональных компьютеров фирмы «МирПК» |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 579 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации профессионального модуля

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета документационного обеспечения управления.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета документационного обеспечения управления:

магнитно-маркерная доска (3 секции)

стенка для учебно-методических материалов (3 секции)

рабочее место преподавателя;

рабочие места обучающихся;

учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-оценочные средства;

лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус).

Технические средства обучения:

персональные компьютер с доступом к сети Интернет;

многофункциональное устройство;

акустическая система;

интерактивная доска(проецирующий экран);

мультимедийный проектор.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ-проектами: учебник/ В.И.Грекул, Н.Л.Коровкина, Ю.В. Куприянов.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2015.

2. Светлов. Н. М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015.

3. Назаров, С.В. Архитектура и проектирование программных систем. - М.: Инфра-М, 2015.

Дополнительные источники:

1. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем.- М.: Инфра-М, 2015.

2. Алиев, В.С. оглы. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): учебное пособие / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: Инфра-М, 2015.

3. Алиев, В.С. оглы. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert: учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.

4. Афонин, А.М. Управление проектами: учебное пособие / А.М. 6. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 2019.

5. Васючкова, Т.С. Управление проектами с использованием Microsoft Project / Т.С. Васючкова [и др.].— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2019.

206. Володин, В.В. Управление проектом: учебное пособие/В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, Т.В.Алексеева и др.-М.: Синергия, 2015.

7. Информационный менеджмент / под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2009.

8. Корячко, В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных систем/В.П.Корячко, А.И.Таганов.- М.: Горячая линия-Телеком, 2015.

9. Левина Н.С. MS Excel и MS Project в решении экономических задач/Н.С.Левина, С.Б.Харджиева, А.Л.Цветкова. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.

10. Липаев В.В. Сопровождение и управление конфигурацией сложных программных средств. - М.: СИНТЕГ, 2016.

11. Панюкова, Т.А. Документирование программного обеспечения.- М.: Либроком, 2012.

12. Попов, Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2015.

13. Романова, М.В. Управление проектами: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013.

14. Фласинский, М. Управление информационными проектами.- М.: Горячая линия-Телеком, 2013.

15. НИР. Российский журнал управления проектами: периодическое издание.

Интернет-ресурсы:

1. Пресняков, В.Ф. Основы управления проектами [Электронный ресурс].- М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2015. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/, свободный.

2. Алдан, А. Введение в генерацию программного кода [Электронный ресурс].- М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2015. - Режим доступа: 3. http://old.intuit.ru/department/se/incodegen/ , свободный.

4. Культин Н.Б. Инструменты управления проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб.:

СПб ГПУ, 2009. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/597/60597, свободный.

5. Липаев. В.В. Программная инженерия. Методологические основы [Электронный ресурс]: учебник. - М.: Теис, 2016. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/438/57438 , свободный.

6. Марцынюк, С.Ю. Управление проектами по технологии быстрого результата [Электронный ресурс] . - М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2014. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/itmngt/tbr1c/, свободный.

7. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление проектами и разработкой ПО» [Электронный ресурс] /Ф.А.Новиков, Э.А.Опалева, Е.О.Степанов. - СПб: СпбГУ ИТМО, 2016. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/366/60366, свободный.

8. Пресняков, В.Ф. Основы управления проектами [Электронный ресурс]. - М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2015. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/, свободный.

9. Новиков, Ф.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление проектами и разработкой ПО» [Электронный ресурс]: описание практических работ студентов (ЛП) Новиков Ф.А., Опалева Э.А., Степанов Е.О.. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008.- Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/383/60383 , свободный.

10. Петрухин, В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения [Электронный ресурс]/ В.А. Петрухин, Е.М. Лаврищева.- М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2015.- Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/se/swebok/, свободный.

11. Светлов, Н.М. Компьютерные технологии управления проектами: международный опыт: практикум для студентов магистратуры по направлению «Менеджмент» [Электронный ресурс]. - М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2017. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/361/62361, свободный.

12. Синицын, С.В. Верификация программного обеспечения [Электронныйресурс]/С.В. Синицын, Н.Ю. Налютин. - М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2017. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/se/verify /, свободный.

13. Васючкова, T. C. Управление проектами с использованием MS Project обеспечения [Электронный ресурс]/Т.С.Васючкова, М.А.Держо, Н.А.Иванчева, Т.П.Пухначева.- М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2019. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/itmngt/pmusemspr/, свободный.

14. Скопин, И.Н. Основы менеджмента программных проектов [Электронный ресурс].- М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2015. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/se/msd/, свободный.

15. Грекул, В.И. Методические основы управления IT-проектами [Электронный ресурс]/В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В.Куприянов.- М.: Интернет-Унивеситет информационных технологий, 2018. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/itmngt/metbitm/ , свободный.

16. PMProfy.ru. Профеcсионал управления проектами [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.pmprofy.ru/, свободный.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам междисциплинарного курса.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Материально-техническая база, перечисленная в п. 4.1, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, практики. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин

ЕН.01. Математика,

ЕН.02. Дискретная математика,

ОПД.01. Экономика организации,

ОПД.04. Документационное обеспечение управления

ОПД.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности,

ПМ.01. Обработка отраслевой информации,

ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

1) Квалификация педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:

МДК.04.01. – Езепчук Алексей Викторович – преподаватель высшей квалификационной категории

МДК.04.02. – Шемякина Наталья Юрьевна – преподаватель высшей квалификационной категории

2) Квалификация педагогических (инженерно-педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой:

УП.04.01. – Езепчук Алексей Викторович – преподаватель высшей квалификационной категории;

Шемякина Наталья Юрьевна – преподаватель высшей квалификационной категории

Образование педагогических работников соответствует профилю преподаваемого профессионального модуля, а повышение квалификации - требованиям ФГОС СПО.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. | Содержание проектных операций соответствует тематике, цели и задачам проекта | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ПК.4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций | Сроки и стоимость проектных операций определены верно в соответствии с уставом проекта | Практическая проверка (практические работы) |
| ПК.4.3 Определять качество проектных операций. | Проведен анализ качества проектных операций в соответствии с техническим заданием проекта | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ПК.4.4 Определять ресурсы проектных операций. | Ресурсы проектных операций определены верно и позволяют обеспечить содержание проектных операций | Практическая проверка (практические работы) |
| ПК.4.5 Определять риски проектных операций. | 1) Сбор информации о рисках проекта сделан на основе выбранного метода и оформлены в форме регистрации рисков. 2) По полученным результатам верно выбран метод снижения рисков | Практическая проверка (практические работы) |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | 1) Формулировка области и объектов профессиональной деятельности техника-программиста по обеспечению проектных операций в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 2) участие в профессиональных конкурсах, конференциях, проектах, выставках, фестивалях, олимпиадах | Экзамен по ПМ |
|  |  | Портфолио |
| ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | 1) четкое выполнение должностных обязанностей в рамках конкретного проекта 2) дана адекватная оценка эффективности и качества выбранных методов решения профессиональных задач | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | -верность принятия решения в смоделированной нестандартной ситуации по обеспечению проектных операций с оценкой возможных рисков при их реализации; | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - отобранная на основе анализа и оценки информация позволяет ставить и решать профессиональные задачи и задачи профессионального и личностного развития | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - для обеспечения проектных операций использованы современные информационно-коммуникационные технологии | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - эффективность взаимодействия с коллегами, клиентами при обеспечении проектной деятельности | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - при обеспечении проектной деятельности: - верно поставлены цели и осуществлена мотивация подчиненных, - эффективно организована работа с подчиненными, - верно выбраны методы контроля за качеством проведения проектных операций; | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | 1) верно определены задачи профессионального и личностного развития; 2) план самообразования обоснован задачами профессионального и личностного развития и включает мероприятия по повышению квалификации; | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |
| ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - проектная деятельность организована с использованием новых отраслевых технологий | Практическая проверка в период прохождения учебной практики |

Лист согласования

Дополнения и изменения к рабочей программе на _______  учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по дисциплине Наименование_________________________________________________________________

В рабочую программу дисциплины «…»  внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «….»  обсуждены на заседании ЦК __________________Протокол № ______ от      «_____» ____________ 20_____г.

Председатель  ЦК ____________________________